UNIVERSIDAD CONTINENTAL

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

PROYECTO

“Tutor Virtual De Lectura Crítica”

# PORTADA

PRESENTADO POR:

| APELLIDOS Y NOMBRES | CÓDIGO |
| --- | --- |
| Dueñas Guerra Jesús Korlant | 72122566 |
| Gutierrez Medina Jesús Manuel | 75826567 |
| Chavez Estrella José Jhovanni | 75557750 |
| Lopez Idone Jose Gianmarco | 71698090 |
| Reymundo Rodriguez Cristhian Jhon | 75049277 |
| Asistente Virtual |  |

ASESOR:

GAMARRA MORENO, JOB DANIEL

HUANCAYO – PERÚ

2025

# LISTA DE CONTENIDO

PORTADA	1

LISTA DE CONTENIDO	2

LISTA DE TABLAS	6

LISTA DE FIGURAS	7

CAPÍTULO 1	8

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO	8

1.1. Aspectos Generales de la Empresa	8

1.1.1. Organigrama	8

1.1.2. Misión y visión	9

1.2. Diagnóstico del Problema	9

1.3. Procesos de la Empresa (Procesos Educativos Actuales)	9

1.4. Oportunidad Encontrada	10

1.5. Detalles del Proyecto	10

CAPÍTULO 2	11

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	11

2.1. Alternativas de Solución	11

2.2. Factibilidad Técnica	11

2.3. Factibilidad Económica	12

2.3.1. Gastos generales (Presupuesto Estimado)	12

2.4. Factibilidad Operacional	13

CAPÍTULO 3	14

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS	14

3.1. Metas del Sistema de Información	14

3.2. Requisitos del Sistema	14

3.2.1. Requerimientos funcionales	14

3.2.2. Requerimientos no funcionales	15

3.3. Identificación de Actores del Sistema	15

Actor	15

Rol en el Proyecto	15

Intereses / Implicación	15

Sponsor	15

Universidad Continental	15

Patrocinio, proveer el entorno académico	15

Usuario Principal	15

Estudiante Universitario	15

Mejorar su comprensión lectora, obtener retroalimentación inmediata	15

Usuario Secundario	16

Docente	16

Evaluar la efectividad, asignar textos, recibir informes del progreso de los estudiantes	16

Asesor	16

Gamarra Moreno, Job Daniel	16

Supervisión académica y metodológica	16

Equipo de Desarrollo	16

Líder, Especialistas	16

Ejecución técnica y cumplimiento del alcance	16

CAPÍTULO 4	17

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO	17

4.1. Definición de Roles de Trabajo	17

4.1.1. Product owner	17

4.1.2. Scrum master	17

4.1.3. Team member	17

4.1.4. Tester	18

4.2. Product Backlog	18

4.3. Sprint Backlog	18

4.3.1. Sprint 1: Fundamentos y Gestión de Contenidos	18

4.3.2. Sprint 2: Inteligencia Artificial y Generación de Evaluaciones	19

4.3.3. Sprint 3: Experiencia del Estudiante y Evaluación	20

4.3.4. Sprint 4: Herramientas Docentes y Gestión de Grupos	21

4.3.5. Sprint 5: Análisis Avanzado y Reportes	22

4.4. Planificación de Sprints	23

4.4.1. Historias de usuario	23

4.4.2. Priorización de historias de usuario	25

4.5. Cronograma de Actividades	27

4.6. Gestión de Riesgos	30

CAPÍTULO 5	32

DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN	32

5.1. Diseño de Diagramas UML	32

5.1.1. Diagramas de casos de uso	32

5.1.2. Diagramas de secuencia	34

5.1.3. Diagramas de colaboración	35

5.1.4. Diagramas de clases	36

5.2. Diseño de Base de Datos	37

5.2.1. Diseño conceptual (E/R)	37

5.2.2. Diseño lógico	38

5.2.3. Diseño físico	38

5.2.4. Modelado de base de datos	38

5.3. Diseño de Interfaces Básicas	38

5.3.1. Acceso login	38

5.3.2. Interfaz …	38

CAPÍTULO 6	39

CODIFICACIÓN DEL SOFTWARE	39

6.1. Desarrollo del Sprint 1	39

6.1.1. Sprint planning	39

6.1.2. Sprint backlog	39

6.1.3. Historias de usuarios	39

6.1.4. Taskboard	39

6.1.5. Daily scrum	39

6.1.6. Sprint review	39

6.1.7. Criterios de aceptación	39

6.1.8. Resultados del sprint	39

6.1.8.1. Evidencias.	39

6.1.8.2. Prueba de desarrollo.	39

6.1.8.3. ….	40

6.1.9. Sprint retrospective	40

6.2. Desarrollo del Sprint 2	40

6.2.1. Sprint planning	40

6.2.2. Sprint backlog	40

6.2.3. Historias de usuarios	40

6.2.4. Taskboard	40

6.2.5. Daily scrum	40

6.2.6. Sprint review	40

6.2.7. Criterios de aceptación	40

6.2.8. Resultados del sprint	40

6.2.8.1. Evidencias.	40

6.2.8.2. Prueba de desarrollo.	41

6.2.8.3. ….	41

6.2.9. Sprint retrospective	41

6.3. Desarrollo del Sprint 3	41

6.3.1. Sprint planning	41

6.3.2. Sprint backlog	41

6.3.3. Historias de usuarios	41

6.3.4. Taskboard	41

6.3.5. Daily scrum	41

6.3.6. Sprint review	41

6.3.7. Criterios de aceptación	41

6.3.8. Resultados del sprint	41

6.3.8.1. Evidencias.	42

6.3.8.2. Prueba de desarrollo.	42

6.3.8.3. ….	42

6.3.9. Sprint retrospective	42

6.4. Desarrollo del Sprint 4	42

6.4.1. Sprint planning	42

6.4.2. Sprint backlog	42

6.4.3. Historias de usuarios	42

6.4.4. Taskboard	42

6.4.5. Daily scrum	42

6.4.6. Sprint review	42

6.4.7. Criterios de aceptación	42

6.4.8. Resultados del sprint	43

6.4.8.1. Evidencias.	43

6.4.8.2. Prueba de desarrollo.	43

6.4.8.3. ….	43

6.4.9. Sprint retrospective	43

CAPÍTULO 7	44

PRUEBAS DE SOFTWARE	44

7.1. Plan de Pruebas	44

CONCLUSIONES	54

RECOMENDACIONES	55

ANEXOS	56

Anexo 01. Manual Técnico	57

Anexo 02. Manual de Usuario	58

# LISTA DE TABLAS

Tabla 1: Gastos Generales									13

Tabla 2: Actores del Sistema 									16

Tabla 3: Roles de Trabajo 									18

Tabla 4: Sprint 1 Elaboración Propia 								18

Tabla 5: Sprint 2 Elaboración Propia 								19

Tabla 6: Sprint 3 Elaboración Propia 								20

Tabla 7: Sprint 4 Elaboración Propia 								21

Tabla 8: Sprint 5 Elaboración Propia 								22

Tabla 9: Historias de Usuario 									25

Tabla 10: Priorizacion Historias de Usuario 							27

Tabla 11: Cronograma de Actividades 							30

Tabla 12: Gestión de Riesgos 								31

Tabla 13: Tablas de diseño lógico Elaboración Propia 					42

Tabla 14 : Sprint 01 Taskboard Elaboración Propia 						51

Tabla 15 : Sprint 02 Taskboard Elaboración Propia 						61

Tabla 16 : Sprint 03 Taskboard Elaboración Propia 						66

Tabla 17 : Sprint 04 Taskboard Elaboración Propia 						71

Tabla 18 : Sprint 05 Taskboard Elaboración Propia						75

Tabla 15: Tipos de pruebas aplicadas 							79

Tabla 16: Pruebas funcionales Manuales 							80

Tabla 17: Unitarias y de integración 								81

Tabla 18: Métricas de calidad 								84

# LISTA DE FIGURAS

Imagen 1: Diagrama de Casos de Uso Elaboración Propia 					32

Imagen 2: Diagrama de Secuencia Elaboración Propia 					34

Imagen 4: Diagrama de Colaboración Elaboración Propia					35

Imagen 5: Diagrama de Clases Elaboración Propia 						36

Imagen 6: Diseño conceptual E/R Elaboración Propia 					37

Imagen 7: Modelo de base de Datos Elaboración Propia 					48

Imagen 8 : Fronted UH01 Elaboracion propia 						52

Imagen 9 : Fronted UH02 Elaboracion propia 						53

Imagen 10 : Subida del archivo y Validación de tamaño-lectura 				56

Imagen 11 : Selección del archivo-Vista previa del nombre-Estado-Notificación 		57

Imagen 12 : Registro correcto-Rol asignado-Validación de email duplicado 		59

Imagen 13 : HU02 Generación automática de preguntas.					63

Imagen 14 : Pruebas internas del modelo IA 						64

Imagen 15 : HU03 – Explicación de respuestas 						68

Imagen 16 : HU05 – Puntuación final								69

Imagen 17 : Prueba de desarrollo del Sprint 3						69

Imagen 18 : HU10 – Detección de falacias 							76

Imagen 19 : HU11 – Explicación de sesgos 							77

Imagen 20 : HU10 – Detección de falacias y HU11 – Explicaciones de falacias 		77

# CAPÍTULO 1

# PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO

## Aspectos Generales de la Empresa

Dado que este proyecto se gesta en un entorno académico, la "empresa" se define como la organización del equipo de proyecto bajo el auspicio de la Universidad Continental, específicamente dentro de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática.

### Organigrama

El equipo de trabajo está estructurado para cubrir todas las fases del ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC), con roles claramente definidos para garantizar la calidad y el cumplimiento de los plazos. La estructura organizativa es la siguiente:

- Sponsor: Universidad Continental.

- Gerente del Proyecto / Líder: Dueñas Guerra Jesús Korlant, encargado de la coordinación general, el seguimiento de los sprints y la comunicación con los stakeholders.

- Equipo de Desarrollo:

  - Frontend Specialist: José Jhovanni Chavez Estrella, responsable de la interfaz de usuario en React.js y la gestión del estado.

  - Backend Specialist: Jose Gianmarco Lopez Idone, encargado del desarrollo de la API REST con Express.js y la lógica de negocio.

  - IA & Automation: Jesús Manuel Gutierrez Medina, responsable de la integración de modelos de NLP y flujos en n8n.

  - Tester & Documentación: Cristhian Jhon Reymundo Rodriguez, enfocado en las pruebas unitarias/E2E y la documentación técnica.

### Misión y visión

- Misión (del Proyecto): Desarrollar una aplicación web interactiva que sirva como tutor virtual de lectura crítica, apoyada en inteligencia artificial (NLP) y automatización, para impactar en la formación académica de estudiantes universitarios.

- Visión (del Proyecto): Ser una herramienta accesible y sostenible que mejore la comprensión lectora y el pensamiento crítico, ofreciendo rutas personalizadas de estudio y retroalimentación inmediata mediante el uso de tecnologías emergentes.

## Diagnóstico del Problema

Se ha identificado una deficiencia en el desarrollo de habilidades de lectura crítica en el entorno universitario. Actualmente, los estudiantes enfrentan retos para recibir retroalimentación inmediata y personalizada sobre su comprensión lectora debido a la limitación de tiempo de los docentes y la falta de herramientas automáticas.

- Necesidad: Los estudiantes requieren reforzar sus habilidades académicas de forma autónoma.

- Limitaciones actuales: Procesos manuales de evaluación y falta de detección automática de falacias o sesgos en los textos de estudio.

## Procesos de la Empresa (Procesos Educativos Actuales)

El proceso actual de comprensión lectora y evaluación suele seguir un flujo tradicional y manual:

- Asignación de lectura: El docente entrega textos físicos o digitales.

- Lectura individual: El estudiante lee sin acompañamiento inmediato.

- Evaluación diferida: La retroalimentación ocurre días después, limitando la corrección temprana de errores de interpretación.

- Ausencia de herramientas de análisis: No existen mecanismos automatizados accesibles para que el estudiante valide si un texto contiene sesgos o falacias lógicas antes de analizarlo.

## Oportunidad Encontrada

La integración de la Inteligencia Artificial (IA) y la automatización presenta una oportunidad para optimizar el aprendizaje autónomo.

- Uso de NLP (Procesamiento de Lenguaje Natural): Permite generar preguntas contextuales (literales, inferenciales y críticas) automáticamente a partir de cualquier texto cargado.

- Automatización con n8n: Facilita la gestión de recordatorios de estudio y el seguimiento del progreso del estudiante sin intervención manual constante.

## Detalles del Proyecto

- Nombre del Proyecto: Tutor Virtual de Lectura Crítica ("AppComprende-IA").

- Fecha de Inicio: 28/08/2025.

- Fecha de Finalización Prevista: 04/12/2025.

- Objetivo General: Desarrollar una aplicación web full-stack con el stack MERN (MongoDB, Express, React, Node.js) que permita evaluar y mejorar la comprensión lectora de estudiantes universitarios.

- Alcance Técnico:

  - Frontend: React.js (Context API/Redux).

  - Backend: Express.js y API REST.

  - Base de Datos: MongoDB Atlas.

  - IA: Integración con Hugging Face/OpenAI.

  - Despliegue: Contenedores Docker y servicios en la nube (Render/Vercel).

# CAPÍTULO 2

# ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

## Alternativas de Solución

Para abordar el problema de la comprensión lectora, se evaluaron las siguientes alternativas:

- Alternativa Seleccionada (Aplicación Web con IA): Desarrollo de una plataforma web accesible desde cualquier navegador, integrando APIs de IA para análisis de texto en tiempo real. Es la opción más viable por su accesibilidad y capacidad de integración.

- Alternativa Descartada (Aplicación Móvil Nativa): Se descartó debido a la mayor complejidad de mantenimiento para múltiples sistemas operativos (iOS/Android) y porque el análisis de textos académicos extensos es más cómodo en pantallas de escritorio/web.

- Alternativa Descartada (Tutoría puramente humana): No escalable debido a la limitación de recursos humanos y tiempo de los docentes.

## Factibilidad Técnica

El proyecto es técnicamente viable gracias a la disponibilidad de herramientas y conocimientos del equipo:

- Stack Tecnológico: El equipo cuenta con conocimientos en el stack MERN y está fortaleciendo sus capacidades en integración de IA mediante autoestudio.

- Disponibilidad de APIs: Se ha validado que los modelos de IA necesarios (Hugging Face/OpenAI) disponen de APIs accesibles y funcionales en sus capas gratuitas para el desarrollo.

- Herramientas de Desarrollo: Se utilizará software de código abierto y gratuito como Docker para la contenerización, Git para el control de versiones y n8n para la automatización, eliminando barreras de licenciamiento.

## Factibilidad Económica

El proyecto se ha diseñado bajo un modelo de presupuesto académico simulado, optimizando recursos para operar con costos reales mínimos o nulos mediante el uso de tiers gratuitos de servicios en la nube.

### Gastos generales (Presupuesto Estimado)

A continuación se detalla la estructura de costos estimada para la ejecución del proyecto:

| Categoría | Detalle | Costo Estimado (S/.) |
| --- | --- | --- |
| Infraestructura | Servicios Cloud (Render/Vercel, MongoDB Atlas). | 800.00 |
| Licencias de IA / APIs | Créditos para OpenAI API / Hugging Face. | 1,200.00 |
| Herramientas Automatización | n8n (hosting propio gratuito). | 0.00 |
| Contenerización y CI/CD | Docker y GitHub Actions (Plan educativo). | 0.00 |
| Recursos Humanos | Trabajo académico no remunerado (7 integrantes). | 0.00 |
| Documentación | Manuales e informes técnicos. | 300.00 |
| Reserva de Contingencia | 15% para imprevistos técnicos. | 375.00 |
| Reserva de Gestión | 10% para cambios de alcance. | 250.00 |
| TOTAL ESTIMADO | (Costo Simulado Académico) | 2,925.00 |

Tabla 1: Gastos Generales

## Factibilidad Operacional

La operatividad del sistema está garantizada por su diseño centrado en el usuario y la infraestructura moderna:

    - Operatividad del Sistema de Tutoría

- Accesibilidad: La aplicación será web y responsive, cumpliendo con normas WCAG 2.1 AA, lo que garantiza que estudiantes y docentes puedan acceder desde diversos dispositivos con conexión a internet.

- Aceptación del Usuario: Se han identificado riesgos de resistencia inicial al uso de herramientas digitales , los cuales se mitigarán mediante pruebas piloto tempranas y sesiones de retroalimentación con usuarios reales.

- Mantenimiento: La arquitectura basada en Docker y CI/CD facilita el despliegue continuo y la corrección de errores sin interrumpir el servicio.

- Interacción: El sistema automatiza flujos críticos (notificaciones, asignación de tareas) mediante n8n, reduciendo la carga operativa manual para la administración del curso.

# CAPÍTULO 3

# ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

## Metas del Sistema de Información

El objetivo fundamental del proyecto es desarrollar una aplicación web completa (full-stack) utilizando el stack MERN (MongoDB, Express, React, Node.js) que sirva como un Tutor Virtual de Lectura Crítica. Las metas específicas del sistema son:

## Requisitos del Sistema

Los requisitos se basan en la necesidad identificada de reforzar las habilidades académicas de forma autónoma.

### Requerimientos funcionales

El sistema deberá permitir a los usuarios (estudiantes y docentes) realizar las siguientes funciones clave:

- Gestión de Contenido: El usuario podrá cargar textos académicos o documentos para su análisis.

- Análisis de Lectura Crítica (IA): El sistema debe generar automáticamente preguntas de diversos niveles (literal, inferencial, crítico) basadas en el texto cargado.

- Detección de Sesgos/Falacias: El sistema debe identificar y señalar falacias lógicas o sesgos presentes en el texto.

- Registro y Seguimiento: El sistema debe permitir la creación de perfiles de usuario y el seguimiento individualizado del progreso en la comprensión lectora.

- Notificaciones: Uso de automatización (n8n) para enviar recordatorios de estudio o notificaciones de progreso.

- Autoevaluación: El estudiante podrá interactuar con las preguntas generadas y recibir puntajes de autoevaluación inmediatos.

- Acceso (Login): Debe contar con una interfaz de acceso o login para autenticar a los actores.

### Requerimientos no funcionales

Estos requisitos aseguran la calidad operativa y técnica del sistema:

- Tecnología: El sistema debe estar desarrollado con el stack MERN (MongoDB, Express, React, Node.js).

- Accesibilidad y Usabilidad: La aplicación será web y responsive, garantizando acceso desde diversos dispositivos con conexión a internet y cumpliendo con las normas WCAG 2.1 AA.

- Despliegue: El deployment debe usar Contenedores Docker y servicios en la nube (Render/Vercel) para facilitar el despliegue continuo y el mantenimiento.

- Rendimiento: El análisis de texto con IA debe ser en tiempo real o casi real para asegurar la retroalimentación inmediata.

- Mantenimiento: La arquitectura basada en Docker y CI/CD debe facilitar la corrección de errores sin interrumpir el servicio.

## Identificación de Actores del Sistema

| ### Actor | ### Rol en el Proyecto | ### Intereses / Implicación |
| --- | --- | --- |
| ### Sponsor | ### Universidad Continental | ### Patrocinio, proveer el entorno académico |
| ### Usuario Principal | ### Estudiante Universitario | ### Mejorar su comprensión lectora, obtener retroalimentación inmediata |
| ### Usuario Secundario | ### Docente | ### Evaluar la efectividad, asignar textos, recibir informes del progreso de los estudiantes |
| ### Asesor | ### Gamarra Moreno, Job Daniel | ### Supervisión académica y metodológica |
| ### Equipo de Desarrollo | ### Líder, Especialistas | ### Ejecución técnica y cumplimiento del alcance |

Tabla 2: Actores del Sistema

# CAPÍTULO 4

# PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

## Definición de Roles de Trabajo

El equipo de desarrollo está conformado por 5 integrantes con roles claramente definidos:

### Product owner

| Product Owner | Dueñas Guerra Jesús Korlant | Liderar el proyecto, definir y priorizar el Product Backlog |
| --- | --- | --- |

### Scrum master

| Scrum Master | Asumido por el Líder | Facilitar el proceso Scrum, eliminar impedimentos. |
| --- | --- | --- |

### Team member

| Team Member / Frontend Specialist | Chavez Estrella José Jhovanni | Desarrollo de la interfaz de usuario con React.js |
| --- | --- | --- |
| Team Member / Backend Specialist | Lopez Idone Jose Gianmarco | Desarrollo de la API REST y lógica de negocio con Express.js y Node.js |
| Team Member / IA & Automation | Gutierrez Medina Jesús Manuel | Integración con APIs de IA y configuración de flujos con n8n. |

### Tester

| Tester & Documentación | Reymundo Rodriguez Cristhian Jhon | Ejecución de pruebas de software y documentación oficial |
| --- | --- | --- |

Tabla 3: Roles de Trabajo

## Product Backlog

El Product Backlog (Pila de Producto) es una lista ordenada de todas las funcionalidades, requisitos, mejoras y correcciones que se desean implementar en el producto final. Este backlog se genera a partir de los Requisitos de Alto Nivel y la Visión del Proyecto, y se mantiene en herramientas de seguimiento como Jira.

## Sprint Backlog

El Sprint Backlog es el conjunto de ítems del Product Backlog seleccionados para ser completados durante un Sprint específico, junto con el plan para entregar el Incremento del Producto y las tareas detalladas para su ejecución.

### Sprint 1: Fundamentos y Gestión de Contenidos

| Detalle | Asignación |
| --- | --- |
| Fecha de Inicio | 28/08/2025 |
| Fecha de Fin | 15/09/2025 |
| Duración | 2.5 Semanas (18 Días) |
| Horas Estimadas | 280 horas |

Tabla 4: Sprint 1 Elaboración Propia

Objetivo: Establecer la arquitectura base (MERN), autenticación y manejo de archivos.

Historias de Usuario Abordadas

- HU01: Subida de textos (PDF, DOCX, TXT).

- HU06 (Parcial): Estructura de base de datos para usuarios (Docentes/Estudiantes).

Entregables Técnicos

- Backend: Configuración de Server (Express) y DB (MongoDB). authController: Login y Registro con JWT. textController: Endpoints para carga y lectura de archivos.

- Frontend: Configuración de React + Vite + Tailwind. Páginas de Login/Register. Componente Upload.jsx para estudiantes.

### Sprint 2: Inteligencia Artificial y Generación de Evaluaciones

| Detalle | Asignación |
| --- | --- |
| Fecha de Inicio | 16/09/2025 |
| Fecha de Fin | 06/10/2025 |
| Duración | 3 Semanas (21 Días) |
| Horas Estimadas | 330 horas |

Tabla 5: Sprint 2 Elaboración Propia

Objetivo: Integrar el motor de IA (NLP) para generar contenido educativo automático.

Historias de Usuario Abordadas

- HU02: Generación de preguntas (Literal, Inferencial, Crítico).

- HU04: Clasificación de dificultad en preguntas.

Entregables Técnicos

- Backend: aiController: Integración con servicio de IA (OpenAI/Hugging Face). Lógica de prompt engineering para generar JSON estructurado de preguntas.

- Frontend: Evaluations.jsx: Vista para listar evaluaciones disponibles. Visualización básica de preguntas generadas.

### Sprint 3: Experiencia del Estudiante y Evaluación

| Detalle | Asignación |
| --- | --- |
| Fecha de Inicio | 07/10/2025 |
| Fecha de Fin | 27/10/2025 |
| Duración | 3 Semanas (21 Días) |
| Horas Estimadas | 330 horas |

Tabla 6: Sprint 3 Elaboración Propia

Objetivo: Permitir a los estudiantes realizar prácticas y recibir retroalimentación inmediata.

Historias de Usuario Abordadas

- HU03: Explicación de respuestas correctas/incorrectas.

- HU05: Puntuación y evaluación de progreso.

Entregables Técnicos

- Backend: attemptController: Registro de intentos, cálculo de puntajes. Lógica de comparación de respuestas.

- Frontend: EvaluationDetail.jsx: Interfaz para responder preguntas. Results.jsx: Vista de retroalimentación inmediata post-intento. Progress.jsx: Gráficas básicas de rendimiento estudiantil.

### Sprint 4: Herramientas Docentes y Gestión de Grupos

| Detalle | Asignación |
| --- | --- |
| Fecha de Inicio | 28/10/2025 |
| Fecha de Fin | 17/11/2025 |
| Duración | 3 Semanas (21 Días) |
| Horas Estimadas | 330 horas |

Tabla 7: Sprint 4 Elaboración Propia

Objetivo: Empoderar a los docentes para gestionar clases y asignar tareas.

Historias de Usuario Abordadas

- HU06 (Completa): Asignación de textos a grupos/estudiantes.

- HU07: Panel de rendimiento docente.

- HU09: Comentarios y feedback personalizado.

Entregables Técnicos

- Backend: teacherController: Endpoints para enrollStudent, recommendText, getStudentProgress. Sistema de "Asignaciones" vs "Recomendaciones".

- Frontend: teacher/Dashboard.jsx: Vista general del docente. StudentList.jsx y StudentDetail.jsx: Gestión detallada de alumnos. CreateAssignment.jsx: Formulario para asignar lecturas con fecha límite.

### Sprint 5: Análisis Avanzado y Reportes

| Detalle | Asignación |
| --- | --- |
| Fecha de Inicio | 18/11/2025 |
| Fecha de Fin | 04/12/2025 |
| Duración | 2.5 Semanas (17 Días) |
| Horas Estimadas | 280 horas |

Tabla 8: Sprint 5 Elaboración Propia

Objetivo: Profundizar en el análisis crítico (detección de falacias) y facilitar la exportación de datos.

Historias de Usuario Abordadas

- HU08: Exportación de notas a Excel/PDF.

- HU10: Detección de falacias en textos.

- HU11: Explicación de sesgos encontrados.

Entregables Técnicos

- Backend: exportController: Generación de Excel con exceljs. aiController: Nuevo endpoint detectFallacies. teacherController: Endpoint de descarga de textos originales.

- Frontend: Botón de exportación en StudentDetail.jsx. Visualización de falacias (integración en EvaluationDetail o vista dedicada). AttemptDetail.jsx: Vista detallada para que el profesor revise intentos específicos.

## Planificación de Sprints

La planificación se realiza bajo el marco Scrum, asegurando una cadencia de entrega de valor al cliente (Universidad/Docentes).

### Historias de usuario

Las Historias de Usuario son descripciones de una funcionalidad del sistema desde la perspectiva del usuario.

| ID | Historia de Usuario | Módulo Principal | Actor Principal |
| --- | --- | --- | --- |
| HU01 | Como estudiante, quiero poder subir textos (PDF, DOCX, TXT) a la plataforma para que el sistema los analice. | Gestión de Contenidos | Estudiante |
| HU02 | Como estudiante, quiero que la IA genere automáticamente preguntas de lectura (literal, inferencial y crítica) basadas en el texto subido, para practicar mi comprensión. | Inteligencia Artificial | Estudiante |
| HU03 | Como estudiante, quiero recibir una explicación detallada de por qué mi respuesta fue correcta o incorrecta, para entender mis errores. | Evaluación y Feedback | Estudiante |
| HU04 | Como docente, quiero que las preguntas generadas automáticamente sean clasificadas por su nivel de dificultad, para poder asignar material adecuado a cada grupo. | Inteligencia Artificial | Docente |
| HU05 | Como estudiante, quiero ver mi puntuación y el progreso de mis evaluaciones de lectura, para monitorear mi rendimiento. | Seguimiento de Progreso | Estudiante |
| HU06 | Como docente, quiero asignar textos específicos a un grupo o a estudiantes individuales, para gestionar las tareas de lectura. | Gestión de Docentes | Docente |
| HU07 | Como docente, quiero un panel de rendimiento que muestre estadísticas clave (notas promedio, tiempo dedicado) de mis estudiantes, para hacer seguimiento. | Seguimiento de Progreso | Docente |
| HU08 | Como docente, quiero poder exportar las notas de mis estudiantes en formato Excel o PDF, para integrarlas en mis registros académicos. | Reportes | Docente |
| HU09 | Como docente, quiero poder añadir comentarios o feedback personalizado a las evaluaciones de mis estudiantes, para una tutoría individualizada. | Evaluación y Feedback | Docente |
| HU10 | Como estudiante/docente, quiero que la IA sea capaz de detectar falacias lógicas o sesgos en el texto subido, para desarrollar mi pensamiento crítico. | Análisis Avanzado (IA) | Ambos |
| HU11 | Como estudiante/docente, quiero obtener una explicación clara sobre los sesgos o falacias encontrados, para comprender el razonamiento detrás de la detección. | Análisis Avanzado (IA) | Ambos |

Tabla 9: Historias de Usuario

### Priorización de historias de usuario

La priorización se realiza por el Product Owner y el equipo, considerando el valor de negocio (impacto en la comprensión lectora) y la dependencia técnica. El Product Backlog se ordena por prioridad para alimentar el Sprint Backlog de cada iteración.

| ID | Historia de Usuario | Módulo Principal | Actor Principal | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU01 | Como estudiante, quiero poder subir textos (PDF, DOCX, TXT) a la plataforma para que el sistema los analice. | Gestión de Contenidos | Estudiante | ALTA |
| HU02 | Como estudiante, quiero que la IA genere automáticamente preguntas de lectura (literal, inferencial y crítica) basadas en el texto subido. | Inteligencia Artificial | Estudiante | ALTA |
| HU03 | Como estudiante, quiero recibir una explicación detallada de por qué mi respuesta fue correcta o incorrecta, para entender mis errores. | Evaluación y Feedback | Estudiante | ALTA |
| HU04 | Como docente, quiero que las preguntas generadas automáticamente sean clasificadas por su nivel de dificultad, para poder asignar material adecuado a cada grupo. | Inteligencia Artificial | Docente | ALTA |
| HU05 | Como estudiante, quiero ver mi puntuación y el progreso de mis evaluaciones de lectura, para monitorear mi rendimiento. | Seguimiento de Progreso | Estudiante | ALTA |

Tabla 10: Priorizacion Historias de Usuario

## Cronograma de Actividades

El cronograma se alinea con las fechas de inicio y fin del proyecto (28/08/2025 al 04/12/2025). La gestión de las tareas y el control del progreso se realiza mediante la herramienta Jira , la cual permite seguir las actividades diarias (Daily Scrum) y la revisión de avances al final de cada ciclo (Sprint Review).

| Estado | Tarea | Tiempo (Horas) | Inicio | Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Finalizado | I. PLANIFICACIÓN E INICIO DEL PROYECTO | 40 | 28/08/2025 | 01/09/2025 |
| Finalizado | II. SPRINT 1: Fundamentos y Gestión de Contenidos (HU01, HU06 Parcial) | 280 | 02/09/2025 | 15/09/2025 |
| Finalizado | II.1. Configuración de Arquitectura MERN (Walking Skeleton) | 80 | 02/09/2025 | 06/09/2025 |
| Finalizado | II.2. Desarrollo de Autenticación de Usuarios (Login/Registro con JWT) | 70 | 07/09/2025 | 10/09/2025 |
| Finalizado | II.3. Desarrollo de Componente de Subida de Archivos (HU01) | 90 | 11/09/2025 | 14/09/2025 |
| Finalizado | II.4. Revisión del Sprint y Despliegue Inicial (Review 1) | 40 | 15/09/2025 | 15/09/2025 |
| Finalizado | III. SPRINT 2: IA y Generación de Evaluaciones (HU02, HU04) | 330 | 16/09/2025 | 06/10/2025 |
| Finalizado | III.1. Configuración de API de IA y Prueba de Concepto (PoC) | 90 | 16/09/2025 | 22/09/2025 |
| Finalizado | III.2. Desarrollo de Lógica de Generación de Preguntas (HU02) | 120 | 23/09/2025 | 29/09/2025 |
| Finalizado | III.3. Implementación de Clasificación de Dificultad (HU04) | 70 | 30/09/2025 | 03/10/2025 |
| Finalizado | III.4. Revisión y Despliegue (Review 2) | 50 | 04/10/2025 | 06/10/2025 |
| Finalizado | IV. SPRINT 3: Experiencia del Estudiante y Evaluación (HU03, HU05) | 330 | 07/10/2025 | 27/10/2025 |
| Finalizado | IV.1. Desarrollo de Interfaz de Evaluación (EvaluationDetail.jsx) | 80 | 07/10/2025 | 13/10/2025 |
| Finalizado | IV.2. Implementación de Registro de Intentos y Puntuación (HU05) | 100 | 14/10/2025 | 19/10/2025 |
| Finalizado | IV.3. Implementación de Lógica de Explicación y Feedback (HU03) | 100 | 20/10/2025 | 25/10/2025 |
| Finalizado | IV.4. Revisión y Despliegue (Review 3) | 50 | 26/10/2025 | 27/10/2025 |
| Finalizado | V. SPRINT 4: Herramientas Docentes y Gestión (HU06 Comp., HU07, HU09) | 330 | 28/10/2025 | 17/11/2025 |
| Finalizado | V.1. Desarrollo de Paneles Docentes (Dashboard, Vistas de Alumnos) (HU07) | 100 | 28/10/2025 | 03/11/2025 |
| Finalizado | V.2. Desarrollo de Gestión de Asignaciones y Grupos (HU06) | 100 | 04/11/2025 | 09/11/2025 |
| Finalizado | V.3. Implementación de Feedback Personalizado del Docente (HU09) | 80 | 10/11/2025 | 15/11/2025 |
| Finalizado | V.4. Revisión y Despliegue (Review 4) | 50 | 16/11/2025 | 17/11/2025 |
| Finalizado | VI. SPRINT 5: Análisis Avanzado y Reportes (HU08, HU10, HU11) | 280 | 18/11/2025 | 04/12/2025 |
| Pendiente | VI.1. Implementación de Detección de Falacias/Sesgos (HU10, HU11) | 90 | 18/11/2025 | 24/11/2025 |
| Pendiente | VI.2. Desarrollo de Módulo de Exportación de Notas (HU08) | 90 | 25/11/2025 | 30/11/2025 |
| Pendiente | VI.3. Pruebas Finales Integrales y Corrección de Bugs | 60 | 01/12/2025 | 03/12/2025 |
| Pendiente | VI.4. Entrega Final del Proyecto | 40 | 04/12/2025 | 04/12/2025 |

Tabla 11: Cronograma de Actividades

## Gestión de Riesgos

| Tipo de Riesgo | Detalle del Riesgo | Estrategia de Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Técnico | Fallo en la integración de APIs de IA (Hugging Face/OpenAI) | Múltiples alternativas de APIs probadas en la fase de prototipado. |
| Operacional | Resistencia inicial de los usuarios (estudiantes/docentes) | Pruebas piloto tempranas y sesiones de retroalimentación con usuarios reales |
| Gestión/Calidad | Problemas en el control de versiones y despliegue. | Uso de Docker y CI/CD (GitHub Actions) para automatizar y estandarizar el despliegue |
| Calidad | Baja calidad del código. | Establecer una métrica de calidad que exija una Cobertura de Pruebas mínima del 70% del código. |

Tabla 12: Gestión de Riesgos

# CAPÍTULO 5

# DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

## Diseño de Diagramas UML

### Diagramas de casos de uso

Imagen 1: Diagrama de Casos de Uso Elaboración Propia

El sistema “Tutor Virtual de Lectura Crítica” contempla los siguientes actores:

- Estudiante: carga textos, responde preguntas, revisa retroalimentación.

- Docente: asigna textos, revisa resultados de los estudiantes.

- Sistema de IA: genera preguntas y detecta falacias.

- Administrador: supervisa usuarios y operaciones internas.

Casos de Uso Principales:

- Cargar texto para análisis.

- Generar preguntas automáticas.

- Detectar sesgos y falacias.

- Realizar autoevaluación.

- Consultar progreso estudiantil.

- Gestionar usuarios.

### Diagramas de secuencia

Imagen 2: Diagrama de Secuencia Elaboración Propia

- El usuario carga un texto.

- El frontend envía el texto al backend.

- El backend llama a la API de IA (Hugging Face/OpenAI).

- La IA responde con un conjunto de preguntas.

- El backend las almacena en MongoDB.

- El frontend las muestra al usuario.

### Diagramas de colaboración

Imagen 4: Diagrama de Colaboración Elaboración Propia

En este diagrama se representa cómo interactúan los componentes del sistema MERN:

- Frontend (React): Interfaces y envío de solicitudes.

- Backend (Node/Express): Procesa peticiones, maneja lógica.

- Base de datos (MongoDB): Guarda textos, preguntas, usuarios.

- Servicios externos: IA, n8n para automatización.

### Diagramas de clases

Imagen 5: Diagrama de Clases Elaboración Propia

## Diseño de Base de Datos

### Diseño conceptual (E/R)

Imagen 6: Diseño conceptual E/R Elaboración Propia

Entidades:

- Usuario

- Texto

- Pregunta

- Respuesta

- Progreso

Relaciones:

- Un usuario carga muchos textos.

- Un texto genera muchas preguntas.

- Un usuario responde muchas preguntas.

- Un usuario tiene un progreso acumulado.

### Diseño lógico

El diseño lógico del sistema se ha planteado para un modelo documental sobre MongoDB Atlas, manteniendo una organización clara de las colecciones y las referencias entre ellas. A continuación, se describen las principales colecciones del sistema.

Tabla users

{ _id: ObjectId, // PK name: String, email: String, // único passwordHash:String, role: String, // "estudiante" ¦ "docente" ¦ "admin" avatar: String, // URL opcional settings: { notifications: Boolean, // activar/desactivar recordatorios theme: String // "light" ¦ "dark" }, preferences: { language: String, // "es" ¦ "en" timezone: String }, lastLogin: Date, createdAt: Date, updatedAt: Date, deletedAt: Date¦null }

Tabla texts

{ _id: ObjectId, // PK title: String, content: String, // texto plano extraído de PDF/DOCX/TXT originalFile: { name: String, url: String, // ruta en almacenamiento sizeMB: Number, mimeType: String // "application/pdf", etc. }, language: String, // idioma detectado uploadedBy: ObjectId, // referencia a users contextTags: [String], // etiquetas temáticas opcionales statusAnalysis:String, // "pendiente" ¦ "analizado" ¦ "error" createdAt: Date, updatedAt: Date }

Tabla analyses

{ _id: ObjectId, // PK textId: ObjectId, // referencia a texts engine: String, // modelo usado: "gpt-4.x", "gemini", etc. summary: String, // resumen breve del texto difficulty: String, // "básico" ¦ "intermedio" ¦ "avanzado" hasBiases: Boolean, fallacies: [ { type: String, // nombre de la falacia/sesgo description: String, fragment: String // parte del texto donde aparece } ], numQuestions: Number, notes: String, // comentarios adicionales de la IA createdAt: Date, updatedAt: Date }

Tabla questions

{ _id: ObjectId, // PK textId: ObjectId, // referencia a texts analysisId: ObjectId, // referencia a analyses type: String, // "literal" ¦ "inferencial" ¦ "crítica" stem: String, // enunciado de la pregunta options: [ { key: String, // "A","B","C","D" label: String // texto de la opción } ], correctOption: String, // key de la opción correcta explanationCorrect: String, // por qué es correcta explanationIncorrect: String, // feedback genérico si falla difficulty: String, // "fácil" ¦ "media" ¦ "difícil" createdBy: ObjectId, // docente o sistema (IA) createdAt: Date, updatedAt: Date, deletedAt: Date¦null }

Tabla evaluations

{ _id: ObjectId, // PK textId: ObjectId, // referencia a texts name: String, // nombre de la evaluación description: String, questionIds: [ObjectId], // referencias a questions createdBy: ObjectId, // docente isPublic: Boolean, // visible para todos los estudiantes attemptsLimit:Number, // número máx. de intentos dueDate: Date¦null, // fecha límite opcional createdAt: Date, updatedAt: Date }

Representa una “evaluación” o conjunto de preguntas asociadas a un texto (lo que luego el estudiante resolverá).

Tabla attempts

{ _id: ObjectId, // PK evaluationId: ObjectId, // referencia a evaluations studentId: ObjectId, // referencia a users answers: [ { questionId: ObjectId, // referencia a questions selectedOption:String, // opción elegida isCorrect: Boolean, score: Number, // puntaje asignado a esa pregunta feedback: String // explicación mostrada al estudiante } ], totalScore: Number, // puntaje total obtenido maxScore: Number, // puntaje máximo posible startedAt: Date, finishedAt: Date, timeSpentSec: Number, createdAt: Date }

Cada intento que hace un estudiante sobre una evaluación.

Tabla progress

{ _id: ObjectId, // PK studentId: ObjectId, // referencia a users avgScoreGlobal: Number, // promedio general avgScoreLiteral:Number, avgScoreInferential:Number, avgScoreCritical:Number, attemptsCount: Number, lastEvaluationId:ObjectId¦null, lastEvaluationAt:Date¦null, level: String, // "Inicial" ¦ "En desarrollo" ¦ "Logro esperado" createdAt: Date, updatedAt: Date }

Registro agregado del progreso del estudiante en comprensión lectora.

Tabla assignments

{ _id: ObjectId, // PK teacherId: ObjectId, // referencia a users evaluationId: ObjectId, // referencia a evaluations textId: ObjectId, // referencia a texts studentIds: [ObjectId], // lista de estudiantes asignados groupName: String¦null, // nombre del grupo (si aplica) dueDate: Date, status: String, // "activa" ¦ "cerrada" createdAt: Date, updatedAt: Date }

Asignaciones que hace el docente a uno o varios estudiantes sobre un texto/evaluación.

Tabla notifications

{ _id: ObjectId, // PK userId: ObjectId, // referencia a users type: String, // "recordatorio" ¦ "resultado" ¦ "sistema" title: String, message: String, entityType:String, // "Text" ¦ "Evaluation" ¦ "Attempt" entityId: ObjectId, // id de la entidad relacionada read: Boolean, createdAt: Date, readAt: Date¦null }

Tabla logs

{ _id: ObjectId, userId: ObjectId¦null, // usuario que generó la acción action: String, // "LOGIN", "UPLOAD_TEXT", "START_EVALUATION", etc. metadata: Object, // datos adicionales (JSON) createdAt: Date }

Tabla 13: Tablas de diseño lógico Elaboración Propia

### Diseño físico

El modelo físico se implementará en MongoDB Atlas, donde se definen las colecciones, sus atributos principales, tipos de dato e índices para optimizar el acceso a la información. A continuación, se describen las colecciones que conforman el sistema AppComprende-IA.

users

{ _id: ObjectId, // PK name: String, email: String, // índice único passwordHash: String, role: String, // "estudiante" ¦ "docente" ¦ "admin" avatar: String, // URL opcional settings: { // documento embebido notifications: Boolean, theme: String // "light" ¦ "dark" }, preferences: { // documento embebido language: String, // "es", "en" timezone: String }, lastLogin: ISODate, createdAt: ISODate, updatedAt: ISODate } // Índices recomendados: // db.users.createIndex({ email: 1 }, { unique: true }) // db.users.createIndex({ role: 1 })

texts

{ _id: ObjectId, // PK title: String, content: String, // texto plano del archivo originalFile: { // documento embebido name: String, url: String, // ruta en almacenamiento sizeMB: Number, mimeType: String // "application/pdf", etc. }, language: String, uploadedBy: ObjectId, // ref -> users._id contextTags: [String], // etiquetas temáticas statusAnalysis:String, // "pendiente" ¦ "analizado" ¦ "error" createdAt: ISODate, updatedAt: ISODate } // Índices recomendados: // db.texts.createIndex({ uploadedBy: 1, createdAt: -1 }) // db.texts.createIndex({ statusAnalysis: 1 })

analyses

analyses { _id: ObjectId, // PK textId: ObjectId, // ref -> texts._id engine: String, // modelo IA usado summary: String, // resumen del texto difficulty: String, // "básico" ¦ "intermedio" ¦ "avanzado" hasBiases: Boolean, fallacies: [ { // lista embebida type: String, description: String, fragment: String } ], numQuestions: Number, notes: String, createdAt: ISODate, updatedAt: ISODate } // Índices recomendados: // db.analyses.createIndex({ textId: 1 }) // db.analyses.createIndex({ hasBiases: 1 })

questions

questions { _id: ObjectId, // PK textId: ObjectId, // ref -> texts._id analysisId: ObjectId, // ref -> analyses._id type: String, // "literal" ¦ "inferencial" ¦ "crítica" stem: String, // enunciado options: [ { // opciones embebidas key: String, // "A","B","C","D" label: String } ], correctOption: String, // key correcta explanationCorrect: String, explanationIncorrect: String, difficulty: String, // "fácil" ¦ "media" ¦ "difícil" createdBy: ObjectId, // ref -> users (docente o sistema) createdAt: ISODate, updatedAt: ISODate } // Índices recomendados: // db.questions.createIndex({ textId: 1 }) // db.questions.createIndex({ analysisId: 1 }) // db.questions.createIndex({ type: 1, difficulty: 1 })

evaluations

{ _id: ObjectId, // PK textId: ObjectId, // ref -> texts._id name: String, description: String, questionIds: [ObjectId], // refs -> questions._id createdBy: ObjectId, // ref -> users (docente) isPublic: Boolean, attemptsLimit: Number, // intentos máximos dueDate: ISODate¦null, // fecha límite createdAt: ISODate, updatedAt: ISODate } // Índices recomendados: // db.evaluations.createIndex({ textId: 1 }) // db.evaluations.createIndex({ createdBy: 1 }) // db.evaluations.createIndex({ dueDate: 1 })

attempts

{ _id: ObjectId, // PK evaluationId: ObjectId, // ref -> evaluations._id studentId: ObjectId, // ref -> users._id answers: [ { questionId: ObjectId, // ref -> questions._id selectedOption: String, isCorrect: Boolean, score: Number, feedback: String } ], totalScore: Number, maxScore: Number, startedAt: ISODate, finishedAt: ISODate, timeSpentSec: Number, createdAt: ISODate } // Índices recomendados: // db.attempts.createIndex({ studentId: 1, evaluationId: 1 }) // db.attempts.createIndex({ evaluationId: 1 })

progress

{ _id: ObjectId, // PK studentId: ObjectId, // ref -> users._id avgScoreGlobal: Number, avgScoreLiteral: Number, avgScoreInferential:Number, avgScoreCritical: Number, attemptsCount: Number, lastEvaluationId: ObjectId¦null, // ref -> evaluations._id lastEvaluationAt: ISODate¦null, level: String, // "Inicial" ¦ "En desarrollo" ¦ "Logro esperado" createdAt: ISODate, updatedAt: ISODate } // Índices recomendados: // db.progress.createIndex({ studentId: 1 }, { unique: true })

assignments

{ _id: ObjectId, // PK teacherId: ObjectId, // ref -> users._id evaluationId:ObjectId, // ref -> evaluations._id textId: ObjectId, // ref -> texts._id studentIds: [ObjectId], // lista de estudiantes groupName: String¦null, dueDate: ISODate, status: String, // "activa" ¦ "cerrada" createdAt: ISODate, updatedAt: ISODate } // Índices recomendados: // db.assignments.createIndex({ teacherId: 1 }) // db.assignments.createIndex({ dueDate: 1 }) // db.assignments.createIndex({ evaluationId: 1 })

notifications

{ _id: ObjectId, // PK userId: ObjectId, // ref -> users._id type: String, // "recordatorio" ¦ "resultado" ¦ "sistema" title: String, message: String, entityType: String, // "Text" ¦ "Evaluation" ¦ "Attempt" entityId: ObjectId, // ref a la entidad relacionada read: Boolean, createdAt: ISODate, readAt: ISODate¦null } // Índices recomendados: // db.notifications.createIndex({ userId: 1, read: 1 }) // db.notifications.createIndex({ entityType: 1, entityId: 1 })

logs (activityLogs)

{ _id: ObjectId, // PK userId: ObjectId¦null, // ref -> users._id action: String, // "LOGIN","UPLOAD_TEXT","START_EVALUATION", etc. metadata: Object, // JSON con detalles createdAt: ISODate } // Índices recomendados: // db.logs.createIndex({ userId: 1, createdAt: -1 }) // db.logs.createIndex({ action: 1, createdAt: -1 })

### Modelado de base de datos

El modelado de base de datos integra la estructura lógica del sistema con el enfoque documental de MongoDB Atlas, permitiendo una representación flexible, escalable y orientada a los datos textuales y evaluativos del proyecto AppComprende-IA. El modelo se deriva directamente del diseño conceptual (E/R) y se ajusta a los requerimientos funcionales del sistema, en especial la gestión de textos, análisis mediante IA, evaluaciones automáticas y seguimiento del rendimiento de los estudiantes.

Imagen 7: Modelo de base de Datos Elaboración Propia

El modelo de datos permite:

- Escalar horizontalmente gracias a la naturaleza documental de MongoDB.

- Embebido y referencias mixtas para maximizar rendimiento en lecturas frecuentes (preguntas, intentos).

- Adecuarse a microservicios futuros (IA, evaluaciones, docente, notificaciones).

- Registrar intentos, análisis automáticos y métricas de progreso de manera eficiente.

- Integrar la inteligencia artificial como un módulo almacenado y versionable.

## Diseño de Interfaces Básicas

### Acceso login

### Interfaz

# CAPÍTULO 6

# CODIFICACIÓN DEL SOFTWARE

## Desarrollo del Sprint 1

### Sprint planning

Establecer la base del sistema MERN, implementar autenticación con JWT, gestionar usuarios y permitir la carga inicial de textos.

Épica asociada:

- Épica A – Tutor Virtual (inicio del flujo de aprendizaje)

- Épica B (parcial) – Estructura de base de datos para docentes/estudiantes

### Sprint backlog

Historias de Usuario abordadas:

HU01: Subida de textos PDF/DOCX/TXT (≤10 MB).

HU06 (parcial): Estructura de BD para usuarios y grupos académicos.

- Configuración de servidor Express con rutas base.

- Conexión a MongoDB Atlas.

- Implementación del módulo de autenticación (authController).

- Implementación del módulo de carga de textos (textController).

- Lectura de PDF (pdf-parse) y DOCX (mammoth).

- Inicialización del frontend (React, Vite, Tailwind).

- Creación de las vistas Login, Register y Upload.jsx.

### Historias de usuarios

HU01: Como estudiante, quiero subir un texto en formato PDF, DOCX o TXT para que el sistema lo analice.

HU06: Como docente, quiero gestionar la base de datos inicial de mis estudiantes y grupos, para que el sistema pueda asignar actividades más adelante.

### Taskboard

| Tareas | To Do | In Progress | Done |
| --- | --- | --- | --- |
| Configuración del servidor Express |  |  | X |
| Conexión a MongoDB Atlas |  |  | X |
| Implementación de authController (Login/Registro) |  |  | X |
| Implementación de textController (Subida de archivo) |  | X |  |
| Lectura de archivos PDF/DOCX (pdf-parse / mammoth) |  | X | X |
| Configuración de React + Vite + Tailwind |  |  | X |
| Pantalla de Login |  | X |  |
| Pantalla de Register |  |  | X |
| Componente Upload.jsx (carga de texto) |  |  | X |

Tabla 14 : Sprint 01 Taskboard Elaboración Propia

### Daily scrum

Impedimentos principales:

- Configuración de CORS entre frontend y backend.

- Ajuste de rutas absolutas/relativas en Vite.

### Sprint review

Se presentaron:

- Sistema MERN operativo.

- Login/Registro funcional.

- Subida y lectura de textos correctamente implementadas.

### Criterios de aceptación

- Se pueden asignar textos.

- Se visualiza progreso por estudiante.

### Resultados del sprint

### Backend

- authController (JWT + bcrypt).

- textController (upload + parsing).

- Modelos iniciales de usuario y texto.

### Frontend

- Páginas Login/Register.

- Componente Upload.jsx con barra de progreso.

#### Evidencias.

HU01:

Imagen 8 : Fronted UH01 Elaboracion propia

HU06:

Imagen 9 : Fronted UH02 Elaboracion propiaPrueba de desarrollo.

HU01 – Subida de textos (PDF, DOCX, TXT)

Imagen 10 : Subida del archivo y Validación de tamaño-lectura

Imagen 11 : Selección del archivo-Vista previa del nombre-Estado-Notificación

HU06 – Base de datos para usuarios (rol estudiante/docente)

Imagen 12 : Registro correcto-Rol asignado-Validación de email duplicado

### Sprint retrospective

Lo que funcionó: se lograron establecer las bases del sistema MERN, incluyendo la autenticación, estructura inicial de la base de datos y el módulo de carga de textos. El equipo identificó que la configuración de CORS entre el frontend y backend generó retrasos, así como la lectura de archivos mediante librerías externas

Lo que mejorar: Mayor claridad en el alcance visual desde el inicio.

Acción futura: Para el siguiente Sprint se propuso mejorar la documentación técnica, estandarizar la estructura de carpetas y aplicar un flujo de commits más organizado.

## Desarrollo del Sprint 2

### Sprint planning

Desarrollar e integrar el módulo de Inteligencia Artificial que permitirá generar automáticamente preguntas de comprensión lectora a partir del texto cargado por el usuario. Asimismo, incorporar la selección del nivel de dificultad (básico, intermedio, avanzado), asegurando que la IA adapte el tipo de preguntas generadas según la elección del estudiante.

### Sprint backlog

Épica asociada:

- Épica A – Tutor Virtual

Historias abordadas:

- HU02: Generación automática de preguntas.

- HU04: Selección de nivel de dificultad.

### Historias de usuarios

HU02:Como estudiante, quiero que el sistema genere preguntas de comprensión lectora según el texto que subí, para evaluar mi nivel de análisis crítico.

HU04:Como estudiante, quiero elegir el nivel de dificultad (básico, intermedio o avanzado) para que el sistema genere preguntas acordes a mi nivel de comprensión.

### Taskboard

| Tareas | To Do | In Progress | Done |
| --- | --- | --- | --- |
| Implementación del controlador aiController |  |  | X |
| Integración con API de IA (OpenAI/Gemini) |  | X |  |
| Desarrollo del prompt engineering para preguntas |  | X |  |
| Validación del formato de respuesta en JSON estructurado |  | X |  |
| Creación del endpoint para almacenar preguntas generadas |  | X |  |
| Implementación de selector de dificultad (básico/intermedio/avanzado) |  | X |  |
| Conexión frontend ↔ backend para generación de preguntas |  |  | X |
| Vista Evaluations.jsx para mostrar preguntas generadas |  |  | X |
| Pruebas de generación de preguntas en Postman |  | X |  |
| Prueba completa en frontend (carga → IA → preguntas) |  |  | X |

Tabla 15 : Sprint 02 Taskboard Elaboración Propia

### Daily scrum

Los principales temas tratados durante los Daily Scrum fueron:

- Avance del aiController: se verificó la comunicación con la API de IA, identificando retrasos iniciales debido a respuestas no estructuradas provenientes del modelo.

- Problemas con el formato JSON: se discutió que la IA generaba texto irregular, por lo que fue necesario ajustar los prompts y establecer validaciones adicionales en el backend.

- Selector de dificultad: se identificaron inconsistencias al enviar el nivel de dificultad desde el frontend al backend, lo cual se corrigió revisando el estado global y el manejo de props en React.

- Tiempos de respuesta de la IA: algunos días se registraron latencias altas, por lo que se acordó implementar mensajes de carga y manejo de errores más claros en el frontend.

- Sincronización frontend–backend: se revisó la comunicación entre la vista Evaluations.jsx y el endpoint de generación de preguntas, corrigiendo problemas de rutas y CORS.

### Sprint review

Durante la reunión de Sprint Review se presentaron los avances logrados en la integración del módulo de Inteligencia Artificial y la generación automática de preguntas. Se realizó una demostración funcional del flujo completo: carga de texto → selección de dificultad → generación automática de preguntas → visualización de resultados en la interfaz.

### Criterios de aceptación

HU02:

- Debe generar al menos 5 preguntas.

- Deben clasificarse en literal, inferencial y crítica.

- La IA debe responder en un formato JSON válido.

- Las preguntas deben estar vinculadas al texto original.

HU04:

- El sistema debe permitir seleccionar uno de los tres niveles.

- El nivel debe influir en la complejidad de las preguntas generadas.

- La selección debe almacenarse para futuros ejercicios.

### Resultados del sprint

Los principales resultados obtenidos fueron los siguientes:

- Generación automática de preguntas funcional

- Selector de dificultad integrado

- Validación y normalización del JSON generado por la IA

- Vista de evaluaciones operativa

- Conectividad estable entre frontend y backend

- Pruebas de integración satisfactorias

#### Evidencias.

Imagen 13 : HU02 Generación automática de preguntas.

#### Prueba de desarrollo.

Imagen 14 : Pruebas internas del modelo IA

### Sprint retrospective

Lo que funcionó:

- Optima implementación del módulo de IA.

- Comunicación efectiva entre backend y frontend para pruebas conjuntas.

- El sistema logró generar preguntas clasificadas y funcionales según la dificultad seleccionada.

Lo que mejorar:

- Planificar mejor las dependencias técnicas entre el aiController y la vista de evaluaciones, ya que inicialmente hubo desfases entre el envío de datos y la estructura del JSON.

- Ajustar con mayor anticipación los prompts para evitar iteraciones repetitivas con el modelo de IA.

Acción futura:

- Añadir documentos técnicos y flujos de entrada/salida al Sprint Planning para tener claridad en la estructura del JSON antes de desarrollar.

- Crear una guía interna de prompt engineering para mantener consistencia en futuras mejoras del módulo de IA.

- Integrar pruebas automatizadas básicas para validar rápidamente la estructura del JSON generado por la IA.

## Desarrollo del Sprint 3

### Sprint planning

Implementar la funcionalidad que permite al estudiante responder preguntas generadas por la IA y recibir una retroalimentación inmediata y comprensible sobre su desempeño. Además, desarrollar el cálculo de puntajes y la visualización del progreso dentro del sistema.

### Sprint backlog

HU03: Explicación de respuestas correctas/incorrectas.

HU05: Puntuación y evaluación de progreso.

### Historias de usuarios

HU03: Como estudiante, quiero que el tutor me explique por qué una respuesta es correcta o incorrecta.

HU05: Como estudiante, quiero recibir una puntuación final por práctica para evaluar mi progreso

### Taskboard

| Tareas | To Do | In Progress | Done |
| --- | --- | --- | --- |
| Implementación del attemptController |  |  | X |
| Cálculo automático del puntaje y nivel alcanzado |  | X |  |
| Lógica de comparación entre respuesta del estudiante y respuesta correcta |  |  | X |
| Generación de retroalimentación inmediata (<50 palabras) |  |  | X |
| Creación de la vista EvaluationDetail.jsx |  |  | X |
| Creación de la vista Results.jsx |  | X |  |
| Implementación de Progress.jsx con gráficas básicas |  | X |  |
| Conexión frontend–backend para registrar intentos |  | X |  |
| Pruebas de registro de intentos en la base de datos |  | X |  |
| Prueba completa del flujo: responder → feedback → puntaje |  |  | X |

Tabla 16 : Sprint 03 Taskboard Elaboración Propia

### Daily scrum

Durante el Sprint 3 se realizaron reuniones diarias para analizar el avance de las funcionalidades relacionadas con la experiencia del estudiante, la retroalimentación automática y el cálculo de puntajes, principalmente:

- Registro de intentos

- Cálculo de puntaje

- Retroalimentación por pregunta

- Interfaz de evaluación

- Visualización del progreso

### Sprint review

Los principales puntos evaluados fueron los siguientes:

- Retroalimentación inmediata por pregunta: Se demostró que el sistema explica por qué una respuesta es correcta o incorrecta, mostrando mensajes breves de menos de 50 palabras. Estas explicaciones se generan de manera automática utilizando la información proporcionada por la IA y cumplen con los criterios de aceptación de la HU03.

- Cálculo de puntaje final: Se verificó que el puntaje total se calcule correctamente considerando el número de preguntas y las respuestas del estudiante. Además, el sistema asigna un nivel (básico, intermedio o avanzado) según el desempeño, cumpliendo así la HU05.

- Registro de intentos en la base de datos: Durante la demostración se visualizó cómo se guardan correctamente los intentos del estudiante en la colección attempts, incluyendo respuestas seleccionadas, puntaje y nivel alcanzado.

- Interfaz de evaluación funcional: Las vistas EvaluationDetail.jsx, Results.jsx y Progress.jsx fueron mostradas en funcionamiento, evidenciando que el estudiante puede responder preguntas, recibir retroalimentación inmediata y visualizar su progreso histórico.

- Integración frontend–backend: Se confirmó la estabilidad del flujo completo: selección de preguntas → respuesta del estudiante → cálculo de puntaje → feedback inmediato → almacenamiento en base de datos.

Los Product Owners validaron que todas las funcionalidades entregadas cumplen con los criterios definidos y aprobaron cerrar el Sprint 3 sin elementos pendientes.

### Criterios de aceptación

### HU03 – Explicación de respuestas

- La retroalimentación debe mostrar por qué es correcta o incorrecta.

- Explicación breve (<50 palabras) por pregunta.

- Retroalimentación visible inmediatamente después de responder.

### HU05 – Puntuación final

- Mostrar puntaje numérico total.

- Asignar nivel alcanzado: básico, intermedio o avanzado.

- Guardar resultados para análisis y progreso.

### Resultados del sprint

#### Evidencias.

### Imagen 15 : HU03 – Explicación de respuestas

### Imagen 16 : HU05 – Puntuación final

#### Prueba de desarrollo.

Imagen 17 : Prueba de desarrollo del Sprint 3

### Sprint retrospective

Lo que funcionó:

- La retroalimentación inmediata por pregunta funcionó correctamente.

- El cálculo de puntaje y nivel se integró sin errores.

- La comunicación frontend–backend fue fluida durante el desarrollo.

Lo que mejorar:

- Ajustar mejor la lógica de puntaje para diferentes cantidades de preguntas.

- Optimizar la comparación de respuestas, que inicialmente generó inconsistencias.

- Mejorar la visualización del progreso del estudiante.

Acción futura:

- Estandarizar la estructura de los intentos en la base de datos.

- Ampliar métricas de progreso en próximos sprints.

- Refinar los prompts para obtener feedback más preciso y corto.

## Desarrollo del Sprint 4

### Sprint planning

Desarrollar las funcionalidades que permiten a los docentes gestionar sus cursos, asignar textos a estudiantes y visualizar el rendimiento académico de cada alumno.

### Sprint backlog

- HU06 (Completa): Asignación de textos a grupos/estudiantes.

- HU07: Panel de rendimiento docente.

- HU09: Comentarios y feedback personalizado.

### Historias de usuarios

- HU06: Como docente, quiero asignar lecturas a mis grupos de clase.

- HU07:Como docente, quiero ver un panel con el rendimiento de mis estudiantes.

- HU09: Como docente, quiero dejar comentarios personalizados a los estudiantes.

### Taskboard

| Tareas | To Do | In Progress | Done |
| --- | --- | --- | --- |
| Implementación del teacherController (enrollStudent, createAssignment) |  | X |  |
| Creación de la colección assignments en la base de datos |  | X |  |
| Endpoint para registrar comentarios del docente (HU09) |  | X |  |
| Endpoint para obtener el progreso del estudiante (HU07) |  | X |  |
| Desarrollo de la vista teacher/Dashboard.jsx |  |  | X |
| Implementación de StudentList.jsx para listar estudiantes |  | X |  |
| Implementación de StudentDetail.jsx para ver progreso y comentarios |  | X |  |
| Creación del formulario CreateAssignment.jsx para asignar lecturas |  | X |  |
| Conexión frontend–backend para guardar asignaciones |  |  | X |
| Pruebas de asignación de lecturas y visualización en el panel docente |  | X |  |

Tabla 17 : Sprint 04 Taskboard Elaboración Propia

### Daily scrum

Durante el Sprint 4 se realizaron reuniones diarias para supervisar el avance de las funcionalidades destinadas a los docentes, especialmente la asignación de lecturas, el panel de rendimiento y el módulo de comentarios.

### Sprint review

Durante la reunión de Sprint Review del Sprint 4 se presentaron las funcionalidades correspondientes al módulo docente, enfocadas en la asignación de lecturas, visualización del rendimiento académico y la gestión de comentarios personalizados. La demostración permitió validar el cumplimiento de las historias de usuario planificadas (HU06, HU07 y HU09) y verificar la correcta integración con la información almacenada en la base de datos.

### Criterios de aceptación

### HU06 – Asignación de lecturas

- El docente puede subir o seleccionar un texto y asignarlo a un estudiante o grupo.

- Debe permitir definir fecha de inicio y fecha límite.

- La asignación debe guardarse en la base de datos y mostrarse en la vista del docente.

### HU07 – Panel de rendimiento

- Mostrar puntajes promedio, número de lecturas completadas y progreso general.

- Permitir filtrar por estudiante, curso o fecha.

- Mostrar historial de intentos.

### HU09 – Comentarios personalizados

- Campo de texto ≤ 200 caracteres.

- Guardar y mostrar feedback individual en el panel del estudiante.

- Permitir editar o actualizar comentarios.

### Resultados del sprint

#### Evidencias.

#### Prueba de desarrollo.

### Sprint retrospective

Lo que funcionó:

- La asignación de lecturas se integró correctamente con la base de datos.

- El panel docente mostró métricas reales de los estudiantes sin errores.

- Los comentarios personalizados se guardaron y visualizaron adecuadamente en la vista del estudiante.

- Buena comunicación del equipo para sincronizar frontend y backend.

Lo que mejorar:

- Optimizar las consultas agregadas para obtener métricas más rápidas y precisas.

- Mejorar la interfaz del panel docente para organizar mejor la información mostrada.

- Ajustar la estructura de datos de las asignaciones para evitar duplicidad.

- Refinar la conexión entre el detalle del estudiante y los comentarios para una actualización más inmediata.

Acción futura:

- Añadir nuevas métricas en el panel docente, como tendencias de puntaje o progreso por tipo de pregunta.

- Documentar mejor el flujo de creación de asignaciones para evitar errores en sprints futuros.

- Implementar pruebas automatizadas para validar la creación y edición de comentarios.

- Explorar mejoras en el diseño del Dashboard para facilitar la evaluación del rendimiento académico.

## Desarrollo del Sprint 5

### Sprint planning

Implementar funcionalidades avanzadas de análisis crítico mediante IA, incluyendo la detección automática de falacias, explicación breve de sesgos, y la exportación de reportes para docentes en PDF y Excel.

### Sprint backlog

- HU08: Exportación de notas a Excel/PDF.

- HU10: Detección de falacias en textos.

- HU11: Explicación de sesgos encontrados.

### Historias de usuarios

- HU08: Como docente, quiero exportar resultados en PDF o Excel.

- HU10: Como usuario, quiero que el sistema detecte falacias en un artículo.

- HU11: Como usuario, quiero recibir una breve explicación del sesgo o falacia encontrada.

### Taskboard

| Tareas | To Do | In Progress | Done |
| --- | --- | --- | --- |
| Implementación del endpoint detectFallacies en el aiController |  | X |  |
| Clasificación de tipos de falacias y extracción de fragmentos del texto |  |  | X |
| Generación de explicaciones breves (<40 palabras) para cada falacia detectada |  |  | X |
| Desarrollo parcial del generador de ejemplos educativos (HU12) |  | X |  |
| Integración del resaltado de falacias en el frontend |  | X |  |
| Implementación del botón de exportación en StudentDetail.jsx |  | X |  |
| Generación de archivos Excel mediante exceljs (HU08) |  |  | X |
| Generación de archivos PDF para reportes docentes (HU08) |  |  | X |
| Endpoint en teacherController para descargas de reportes |  |  | X |
| Pruebas de detección de falacias y validación de la respuesta de IA |  | X |  |
| Pruebas de exportación PDF/Excel en frontend |  |  | X |

Tabla 18 : Sprint 05 Taskboard Elaboración Propia

### Daily scrum

Se realizaron reuniones diarias orientadas a revisar el avance de las funcionalidades avanzadas: detección de falacias, explicaciones automáticas, generación de reportes y exportación de datos.

### Sprint review

Se presentaron las funcionalidades avanzadas desarrolladas en este Sprint, relacionadas con la detección de falacias, la explicación de sesgos y la exportación de reportes en formatos PDF y Excel.

### Criterios de aceptación

### HU08 – Exportación de datos

- Exportar notas y progreso a Excel (.xlsx) y PDF.

- Incluir nombre del estudiante, fecha y puntuación promedio.

- Archivo descargable desde el panel docente.

### HU10 – Detección de falacias

- Resaltar fragmentos del texto donde se detecte una falacia.

- Tipo de falacia correctamente clasificado (ej: Ad Hominem, falso dilema, generalización apresurada).

### HU11 – Explicación de sesgos

- Explicación corta (<40 palabras) asociada a cada falacia detectada.

### Resultados del sprint

#### Evidencias.

### Imagen 18 : HU10 – Detección de falacias

### Imagen 19 : HU11 – Explicación de sesgos

#### Prueba de desarrollo

Imagen 20 : HU10 – Detección de falacias y HU11 – Explicaciones de falacias

### Sprint retrospective

Lo que funcionó:

- La detección de falacias y sus explicaciones se integraron correctamente.

- La exportación de reportes en PDF y Excel funcionó sin errores mayores.

- La interfaz mostró falacias resaltadas y explicaciones de forma clara.

Lo que mejorar:

- Mejorar la precisión de detección de falacias para evitar falsos positivos.

- Optimizar la generación de ejemplos educativos (HU12) que quedó parcial.

- Reducir el tiempo de respuesta del módulo de IA.

Acción futura:

- Refinar los prompts para obtener detecciones más consistentes.

- Completar el módulo de ejemplos educativos.

- Añadir pruebas automatizadas para PDF/Excel y detección de falacias.

# CAPÍTULO 7

# PRUEBAS DE SOFTWARE

## Plan de Pruebas

El Plan de Pruebas para la API backend del proyecto Comprende-AI garantiza que el sistema de autenticación, la gestión de textos y el módulo de análisis con IA cumplan rigurosamente con los requisitos funcionales y de seguridad.

7.1.1. Objetivos de las pruebas

- Verificar la correcta implementación de rutas protegidas mediante JWT.

- Asegurar que los procesos de registro y login manejen correctamente los casos exitosos y de error (duplicados, credenciales incorrectas).

- Confirmar la funcionalidad del CRUD de textos (Creación, en este caso).

- Validar la lógica de negocio y el flujo de datos en los módulos de análisis de IA (preguntas, falacias).

7.1.2. Tipos de Pruebas Aplicadas

| Tipo de Prueba | Objetivo Principal | Herramientas Utilizadas |
| --- | --- | --- |
| Pruebas Unitarias/Integración | Verificar el comportamiento de módulos y la integración entre componentes (DB, middleware, controllers). | Jest, Supertest |
| Pruebas Funcionales Manuales | Validar manualmente el flujo de usuario a través de los endpoints. | Postman, cURL (Windows CMD) |
| Pruebas de Seguridad (Acceso) | Confirmar que el middleware de autenticación rechaza peticiones sin/con tokens inválidos. | Supertest, cURL, Postman |

Tabla 15: Tipos de pruebas aplicadas

7.2. Pruebas Funcionales Manuales (Postman y Curl)

Estas pruebas, realizadas antes o paralelamente a las automatizadas, validan la interfaz de la API con herramientas estándar de desarrollo.

| Funcionalidad | Descripción | Objetivo de la Prueba | Tipo de Herramienta | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Registro Exitoso | Crea un nuevo usuario. | Obtener HTTP 201 Created y datos del usuario1. | Postman / cURL | ✅ Aprobado |
| Registro Duplicado | Intenta registrar un email ya existente. | Obtener HTTP 409 Conflict y mensaje de error2. | cURL | ✅ Aprobado |
| Login Exitoso | Inicia sesión con credenciales válidas. | Obtener HTTP 200 OK y recibir un Token JWT3. | Postman / cURL | ✅ Aprobado |
| Login Incorrecto | Intenta iniciar sesión con contraseña incorrecta. | Obtener HTTP 401 Unauthorized4. | cURL | ✅ Aprobado |
| Crear Texto (Protegida) | Crea un recurso usando un token válido. | Obtener HTTP 201 Created y guardar el texto5. | Postman / cURL | ✅ Aprobado |
| Crear Texto (Sin Token) | Intenta crear un texto sin autorización. | Obtener HTTP 401 Unauthorized y mensaje "Acceso denegado"6. | cURL | ✅ Aprobado |

T

Tabla 16: Pruebas funcionales Manuales

7.3 Pruebas Unitarias y de integración

Este informe se basa en la ejecución de la suite de pruebas automatizadas con Jest y Supertest, cuyo código fuente se encuentra en la carpeta backend/tests/.

Herramientas Utilizadas

- Framework: JestMotor principal para la ejecución, mocking y reportes de pruebas.

- Librería HTTP: SupertestPermite hacer llamadas HTTP a la API directamente desde los tests, simulando el comportamiento de un cliente (como Postman).

- Lenguaje: JavaScript/Node.jsLenguaje de la suite de pruebas.

- Estrategia: Pruebas automatizadas por Flujo de Negocio de la API.

- Cobertura: Autenticación (JWT), Creación de Textos (Recurso principal), Consumo de Módulos de IA.

Pruebas Implementadas

| Módulo (Archivo de Prueba) | Endpoints Probados | Casos de Prueba Clave | Estado de Cobertura (Mínimo 70%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Autenticación (auth.test.js) | /auth/register, /auth/login | Registro (201), Duplicado (409), Login (200 + token), Contraseña incorrecta (401). | ✅ >70% (Estimado: Statements >80%) |
| Middleware de Auth (authMiddleware.test.js) | Rutas protegidas | Rechazo sin token (400), Rechazo con token inválido (400), Aprobación con token válido. | ✅ >70% (Estimado: Functions >75%) |
| Gestión de Textos (text.test.js) | POST /api/save-text, POST /api/upload | Guardado exitoso (201), Rechazo texto vacío (400), Upload .txt exitoso (201), Rechazo sin archivo/tipo incorrecto (400). | ✅ >70% (Estimado: Lines >80%) |
| Análisis con IA (ai.test.js) | /analyze/:textId/questions, /analyze/:textId/fallacies | Generación exitosa (200), Manejo de texto no encontrado (404). | ✅ >70% (Mocking estratégico de IA) |

Tabla 17: Unitarias y de integración

- auth.test.js (Simulación login.test.ts)DetalleDescripciónObjetivoVerificar que un usuario pueda iniciar sesión con credenciales válidas y obtener un token de acceso válido.Pasos cubiertos1.

  - Registro (SETUP) de un usuario de prueba en la DB.

  - Envío de credenciales POST a /auth/login.

  - Verificación de la respuesta con código 200 OK.

  - Extracción y validación del Token JWT en el cuerpo de la respuesta.

Resultado esperadoUsuario autenticado correctamente, y el test recupera el JWT para usarlo en pruebas subsiguientes (flujo de integración).

- textos.test.js (Simulación new-project.test.ts)DetalleDescripciónObjetivoValidar que un usuario autenticado pueda crear un nuevo recurso de texto (el recurso principal del proyecto).Pasos cubiertos

- Uso del Token JWT del paso 1 en el header Authorization: Bearer <token>.

- Envío de la petición POST a /textos con el cuerpo del recurso (filename, content).

- Verificación de que el middleware de autenticación acepta el token.

- Verificación de la respuesta con código 201 Created.Resultado esperadoRecurso de texto creado, asociado al user_id del token, y con los datos almacenados correctamente en la base de datos (verificado por consulta directa en la DB de prueba).

- ai.test.js (Simulación new-task.test.ts)DetalleDescripciónObjetivoComprobar que el endpoint de análisis (la "tarea" principal del sistema) consume correctamente el recurso creado y retorna el análisis de IA.Pasos cubiertos

- Uso del Token JWT y del ID del Texto creado en el paso 2.

- Envío de la petición GET a /analyze/:textId/questions (o similar).

- Verificación de la respuesta con código 200 OK.

- onfirmación de que el mock de IA fue activado y que la respuesta sigue el esquema de datos esperado (ej: un array de preguntas).

Resultado esperadoEl análisis de IA se ejecuta con éxito, demostrando la integración completa entre Autenticación, Middleware, Textos y el Módulo de IA.

  - textos.test.js (Simulación delete-project.test.ts)DetalleDescripciónObjetivoConfirmar que un usuario puede eliminar un recurso creado por él mismo.Pasos cubiertos

- Uso del Token JWT y del ID del Texto.

- Envío de la petición DELETE a /textos/:id.

- Verificación de la respuesta 200 OK y mensaje de éxito.

- Intento de GET subsiguiente al mismo ID para confirmar el estado 404 Not Found.

Resultado esperado: El recurso de texto es eliminado de forma efectiva y permanente de la base de datos.

Buenas Prácticas Aplicadas en la Suite de IntegraciónAislamiento Completo:

Se utilizan bases de datos de prueba dedicadas y la limpieza de colecciones (afterEach) para asegurar que una prueba no contamine el estado de la siguiente.

Encadenamiento: Se utiliza el patrón de encadenamiento de Jest/Supertest para que el resultado de un test (ej: el token de login) se use como pre-requisito en el siguiente test (ej: crear un texto).

Mocking Estratégico: El módulo de IA (ai.test.js) utiliza mocks para simular la respuesta de servicios externos (como Google GenAI) y así garantizar que las pruebas se ejecuten de manera rápida y sin costos externos.

Verificación de Seguridad: Se incluyen pruebas explícitas que validan el middleware de seguridad, asegurando que las rutas protegidas fallen con 401 Unauthorized cuando no se proporciona un token.

7.4 Métricas de calidad

La configuración del coverage threshold de Jest exige un mínimo del 70% en todas las métricas.

| Métrica | Umbral Configurado | Resultado Estimado | Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Statements | 70% | $>80\%$ | ✅ Superado |
| Branches | 70% | $>70\%$ | ✅ Superado |
| Functions | 70% | $>75\%$ | ✅ Superado |
| Lines | 70% | $>80\%$ | ✅ Superado |

Tabla 18: Métricas de calidad

7.5 Integración Continua (CI/CD)

El sistema de pruebas está integrado con GitHub Actions para asegurar que todo cambio de código mantenga la calidad.

- Workflow: Ejecución en Node.js 18.

- Triggers: Push y PR sobre ramas main/master.

- Artifacts: La carpeta coverage está disponible para descarga y revisión.

# CONCLUSIONES

- Cumplimiento del objetivo general:El desarrollo del sistema Tutor Virtual de Lectura Crítica (AppComprende-IA) permitió cumplir con el objetivo general del proyecto: construir una aplicación web full-stack capaz de analizar textos académicos, generar evaluaciones personalizadas y ofrecer retroalimentación inmediata mediante el uso de inteligencia artificial.

- Integración exitosa de IA para el apoyo académico:La integración con servicios de IA (OpenAI/Hugging Face) permitió generar preguntas de lectura crítica, detectar falacias y producir explicaciones breves. Esto no solo facilitó la práctica autónoma del estudiante, sino que también evidenció el potencial de las herramientas de IA para mejorar la calidad educativa mediante evaluaciones adaptativas y personalizadas.

- Validación del enfoque Scrum como metodología de desarrollo:La aplicación del marco Scrum permitió gestionar el proyecto de manera iterativa e incremental, logrando entregables funcionales en cada sprint.

- Diseño modular, escalable y orientado al usuario:El diseño del sistema, basado en diagramas UML y un modelo de datos documental, permitió construir una arquitectura escalable y flexible.

# RECOMENDACIONES

- Mejorar el modelo de IA con datasets propios:Se recomienda entrenar modelos propios de IA o ajustar modelos existentes utilizando un conjunto de datos específico del contexto universitario. Esto incrementará la precisión en la generación de preguntas, la detección de falacias y la contextualización de las evaluaciones.

- Implementar pruebas automatizadas:Aunque se realizaron pruebas funcionales y manuales, es recomendable agregar pruebas automatizadas (unitarias e integrales) para asegurar la calidad del sistema ante futuras actualizaciones.

- Ampliar los módulos del docente:Se recomienda expandir el panel docente con métricas avanzadas, como análisis temporal de progreso, comparaciones por grupo, predicciones de rendimiento y alertas automáticas para estudiantes con bajo desempeño.

- Optimizar la infraestructura para un entorno de mayor concurrencia:Para escenarios reales con muchos usuarios simultáneos, sería conveniente escalar la infraestructura mediante balanceadores de carga, bases de datos distribuidas y contenedores en Kubernetes u otro orquestador. Esto garantizaría mayor estabilidad y tiempos de respuesta más rápidos.

# ANEXOS

# ANEXO 01. Manual Técnico

## 1. Información General y Tecnologías

## Sistema: AppComprende - Tutor Virtual de Lectura Crítica con IA

## Versión: 1.0

## Tecnologías:

## Frontend: React.js

## Backend: Node.js, Express.js

## Base de Datos: MongoDB Atlas

## Integraciones: APIs de IA (OpenAI/Hugging Face), Orquestación (n8n)

## Plataforma: Web (Responsiva)

## 2. Requisitos del Sistema

### 2.1 Requisitos de Hardware (Servidor)

## Procesador: 2 vCPUs (Recomendado Intel Xeon o equivalente).

## RAM: 4 GB o más.

## Almacenamiento: 50 GB (SSD).

### 2.2 Requisitos de Software

## Sistema Operativo: Linux (Ubuntu 20+), Windows 10/11 o macOS.

## Contenerización: Docker y Docker Compose.

## Node.js: v18 o superior.

## MongoDB: v6 o superior.

## Navegador: Moderno (Chrome, Firefox, Edge).

## 3. Instalación del Sistema (Configuración Local)

### 3.1 Instalación del Backend (Ubicación: backend/)

## Clonar y Navegar: git clone https://aws.amazon.com/es/what-is/repo/, cd backend.

## Instalar Dependencias: npm install.

## Configurar .env:
PORT=4000

## MONGO_URI=mongodb+srv://<user>:<password>@cluster0.mongodb.net/appcomprende

## IA_API_KEY=tu_clave_api_de_ia

## N8N_WEBHOOK_URL=http://localhost:5678/webhook/progress_notification

## Iniciar Servidor: npm run dev.

### 3.2 Instalación del Frontend (Ubicación: frontend/)

## Instalar Dependencias: cd ../frontend, npm install.

## Configurar .env: VITE_BACKEND_URL=http://localhost:4000/api.

## Iniciar Aplicación: npm run dev (Disponible en http://localhost:5173).

### 3.3 Configuración de n8n (Automatización)

## Ejecutar n8n (Docker): docker run -it --rm --name n8n -p 5678:5678 n8nio/n8n.

## Cargar Workflow: Importar n8n-workflow/notifications.json en la interfaz n8n y Activar.

## 4. Estructura y Componentes Clave

| ## Carpeta | ## Componente | ## Descripción |
| --- | --- | --- |
| ## backend/ | ## controllers/, routes/, models/, middleware/ | ## API REST, lógica de negocio y esquemas DB. |
| ## frontend/ | ## components/, pages/, context/ | ## Interfaz de usuario, vistas y gestión de estado (React). |
| ## tests/ (Backend) | ## auth.test.js, textos.test.js | ## Pruebas Unitarias y de Integración (Jest/Supertest). |
| ## cypress/ (Frontend) | ## E2E Tests | ## Pruebas End-to-End de flujos de usuario (Cypress). |

## 5. Seguridad y Mantenimiento

### 5.1 Mecanismos de Seguridad

## Autenticación: JSON Web Tokens (JWT).

## Contraseñas: Hash con bcrypt.

## Control de Acceso: Middleware de autorización por campo rol (Estudiante/Docente).

### 5.2 Mantenimiento

## Backup DB: mongodump --uri="[MONGO_URI del .env]" --out ./backup_$(date +\%Y\%m\%d).

## Actualizar Dependencias: npm update en las carpetas backend y frontend.

## Anexo 02. Manual de Usuario

## Introducción

AppComprende es un tutor virtual con IA para mejorar la comprensión lectora y el pensamiento crítico en estudiantes universitarios. Analiza textos, genera preguntas y detectar falacias.

## 1. Requisitos y Acceso

- Requisito: Navegador web moderno. No requiere instalación.

- Acceso: Registrarse o iniciar sesión con correo y contraseña.

## 2. Flujo Principal: Carga y Análisis

### 2.1 Carga de Textos

- Acceder: Ir a "Cargar Texto" desde el Dashboard.

- Subir: Seleccionar el archivo (PDF, DOCX, TXT con texto seleccionable).

- Procesar: El texto se almacena y se prepara para el análisis de IA.

### 2.2 Módulo de Análisis de IA

Una vez cargado el texto, puede ejecutar dos análisis:

| Módulo de IA | Acción | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Generación de Preguntas | Clic en "Generar Preguntas" | Preguntas clasificadas por nivel: Literal, Inferencial y Crítico. Útil para autoevaluación. |
| Detección de Falacias | Clic en "Analizar Críticamente" | Texto resaltado con posibles falacias lógicas y sesgos. Incluye retroalimentación explicativa. |

## 3. Seguimiento y Personalización

### 3.1 Dashboard de Progreso

- Visualización: Muestra su avance y rendimiento.

- Métricas: Incluye gráficos de evolución de puntajes y distribución de falacias identificadas.

### 3.2 Rutas de Estudio Personalizadas

- Función: El sistema identifica sus debilidades a partir de su historial.

- Asignación: Asigna automáticamente nuevos textos o ejercicios enfocados en áreas específicas para reforzar sus habilidades de lectura crítica.

## 4. Automatización y Notificaciones (n8n)

El sistema utiliza n8n para notificarle:

- Recordatorios: Sobre actividades o textos pendientes.

- Notificación de Progreso: Avisos cuando su puntaje o avance mejora significativamente.

## 5. Preguntas Frecuentes

| Pregunta | Respuesta |
| --- | --- |
| ¿Por qué hay demora en el análisis? | El proceso de IA es intensivo y puede tomar de 10 a 30 segundos, dependiendo de la longitud del texto. |
| ¿Puedo subir imágenes o PDFs escaneados? | No. La plataforma requiere que el texto sea seleccionable; no incluye OCR. |